АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _13.01.2025 г_ № 03

с. Александров Гай

Об утверждений муниципальной  программы

«Предоставление земельных участков гражданам,

имеющим трех и более детей, семьи которых  признаются

многодетными и обеспечение данных земельных

участков коммунальной инфраструктурой  на 2025-2027 гг. »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Законом Саратовской области от 30.09.2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Законом Саратовской области от 01.08.2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», на основании Устава Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, администрация Александрово-Гайского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Предоставление земельных участков гражданам,  имеющим трех и более детей, семьи которых  признаются многодетными и обеспечение данных земельных участков коммунальной инфраструктурой  на 2025-2027 гг.», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Александрово-Гайского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Александрово-Гайского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава

муниципального района                                                                         	С. Ю. Зюзин

Исп.  Даминова Э.Х.

Приложение № 1

к постановлению

№ _03 от 13.01.2025  года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Предоставление земельных участков гражданам,  имеющим трех и более детей, семьи которых  признаются многодетными и обеспечение данных земельных участков коммунальной инфраструктурой  на 2025-2027 гг.»

Паспорт

| Наименование программы | Муниципальная программа «Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, семьи которых признаются многодетными и обеспечение данных земельных участков коммунальной инфраструктурой на 2025-2027 гг.» |
| --- | --- |
| Документы, в соответствии с которыми разработана Программа (Основание для разработки программы) | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», осуществление деятельности в целях ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Закона Саратовской области от 30.09.2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Законом Саратовской области от 01.08.2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области», |
| Заказчик Программы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление земельных и имущественных отношении администрации |
| Цель Программы | - Формирование земельных участков для целей ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества в соответствии с действующим законодательством для бесплатного предоставления участков гражданам, имеющих трех и более детей, семьи которых признаются многодетными и обеспечение данных земельных участков коммунальной инфраструктурой на 2025-2027 гг». - Проведение мероприятий по обеспечению предоставленных земельных участков инженерной инфраструктурой: водоснабжение, газоснабжение, линий электропередач. |
| Основные мероприятия | - Формирование участков; - Разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры; - Проведение конкурсных работ на строительство, проведение мероприятии по обеспечению предоставленных земельных участков инженерной инфраструктурой: водоснабжение, газоснабжение, линий электропередач; - Строительство автодороги. |
| Подпрограммы | 2025 год Формирование участков п. Васильки, с. Новоалександровка, с. Александров Гай 2026 год Формирование участков п. Васильки, с. Новоалександровка, с. Александров Гай 2027 год Формирование участков п. Васильки, с. Новоалександровка, с. Александров Гай |
| Сроки реализации | 2025-2027 гг |
| Объем и источники финансирования | Источник финансирования -местный бюджет, общий объем финансирования в 2025-2027 гг составляет 300,0 тыс. руб. В том числе: 2025 г – 100,0 тыс. руб. Федеральный бюджет – 0 тыс. руб. Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 100,0 тыс. руб. 2026 г- 0_тыс. руб. Федеральный бюджет – 0 тыс. руб. Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет - 100,0 тыс. руб. 2027 г- 0 тыс. руб. Федеральный бюджет – 0 тыс. руб. Областной бюджет – 0 тыс. руб. Местный бюджет – 100,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты программы | В результате реализации Программы планируется сформировать 10 земельных участков п. Васильки, с. Новоалександровка, с. Александров Гай |
| Организация контроля | Оперативный контроль за ходом реализации мероприятий Программы и систематизация информации о ходе реализации мероприятий Программы обеспечивает Администрация Александрово-Гайского муниципального района в лице Управления земельных и имущественных отношении |

- Содержание проблемы и основание необходимости ее решения программными методами.

В целях реализации ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Закона Саратовской области от 30.09.2014 года № 119-ЗСО «о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», Законом Саратовской области от 01.08.2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области»,

На территории Александрово-Гайского муниципального района зарегистрировано свыше 330 семей, признанных многодетными.

Реализация настоящей Программы устанавливает одну из мер социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области и позволит обеспечить  многодетные семьи земельными участками для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, в собственность бесплатно на территории Александрово-Гайского муниципального района.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, целевые показатели и индикаторы

Основной целью является обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками, и обеспечение социальной мерой поддержки многодетных семей.

Первый этап – выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков.

Второй  этап- выполнение работ по  разработке   проектных документации на строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам

Третий этап- выполнение работ по строительству: проведение конкурсных работ на строительство,  проведение мероприятии по обеспечению предоставленных земельных участков инженерной инфраструктурой: водоснабжение, газоснабжение, линий электропередач,

Сведения о сроках и этапах реализации программы Приложение № 2

3.Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 100 000,0  (сто тысяч) рублей.

- в 2025 году –100 000,0 (сто тысяч) рублей;

- в 2026 году -100 000,0 рублей;

- в 2027 году – 100 000,0  рублей.

4.Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией Александрово-Гайского муниципального района. Для решения задач программы предполагается использовать средства местного бюджета.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5.Организация управления Программой и контроль, за ходом ее реализации

Администрация Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

6.Ожидаемый результат

В результате реализации Программы планируется сформировать 10 земельных участков и установить их границы в соответствии с действующим законодательством, для обеспечения участками граждан состоящих на учете по состоянию на 01 января 2024 года, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», осуществление  деятельности в целях  ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Градостроительного кодекса РФ.

Приложение № 2

к постановлению №  ___________ от __________ г

План мероприятии по реализации Муниципальной программы  «Предоставление земельных участков гражданам,  имеющим трех и более детей, семьи которых  признаются многодетными и обеспечение данных земельных участков коммунальной инфраструктурой  на 2025-2027 гг.»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значение показателя, % | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадастровые работы по формированию земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Формирование 10 земельных участков | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Кадастровые работы по формированию земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |  | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Формирование 10 земельных участков | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Кадастровые работы по формированию земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей |  | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Формирование 10 земельных участков | 100,0 | 100,0 |