Приложение к постановлению

муниципального района

от 14.12.2017 г.  № 601

Муниципальная программа

«Формирование комфортной  среды в

Александрово - Гайском муниципальном районе Саратовской области»

на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной среды  в Александрово-Гайском муниципальном районе Саратовской области»

на 2018-2022 годы

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Александрово-Гайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Управление архитектуры администрации Александрово-Гайского муниципального района; Управление по решению вопросов местного значения Александрово-Гайского муниципального образования ; МУП «Служба единого балансодержателя»; МУП «Коммунальный сервис»; ООО «Гранит»; Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы | Создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Александрово-Гайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания» Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задачи подпрограмм | Благоустройство дворовых и общественных территорий Обустройство мест массового отдыха населения с учетом формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и территорий в ведении юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |
|  | 1 | На 1 октября 2017 года число отремонтированных дворовых територи 8. В период реализации даной программы будет благоустроено еще 4 дворовых территории. |  |  | шт. |  | 2 | 1 |  | 1 |
|  | 2 | Количество благоустроенных мест общественных территорий по состоянию на 01.10.2017 г. в муниципальной собственности Александрово-Гайского муниципального района находятся 2 объекта недвижимого имущества: - детская площадка, общей площадью 624 кв.м., расположенная по адресу: Саратовская обл., Александрово-Гайский район, с.Александров Гай, пр.Связистов между территорией РУС и физкультурно-оздоровительным комплексом; - сооружение культуры и отдыха, площадью 3 346,7 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская обл., Александрово-Гайский район, с.Александров Гай, площадь 35-летия Победы. В период действия программы должно добавиться 6 мест |  |  | шт. |  | 1 | 2 |  | 3 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (руб) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |
|  | ВСЕГО |  | 37 741 969 | 12 597 323 |  | 12497 323 |  |  | 12 647 323 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)средства федерального бюджета Прогнозно |  | 32 259 528 | 10 753 176 |  | 10 753 176 |  |  | 10 753 176 |  |
|  | 2)средства областного бюджета Прогнозно |  | 4 032 441 | 1 344 147 |  | 1 344 147 |  |  | 1 344 147 |  |
|  | из них средства местного бюджета 7% |  | 900 000 | 300 000 |  | 300 000 |  |  | 300 000 |  |
|  | средства спонсоров и внебюджетные источники Прогнозно |  | 550 000 | 200 000 |  | 100 000 |  |  | 250 000 |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений Александрово- Гайского района; Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений Александрово- Гайского района; Повышение комфортности проживания жителей сельских поселений Александрово- Гайского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 1 «Создание комфортных условий проживания»

| Объект | Необходимые работы по подпрограмме «Создание комфортных условий проживания» | Стоимость ФБ -19355716.8 ОБ -806488.2 МБ -540000 | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8 п.Газовиков с.Александров -Гай | Обустройсво места отдыха для людей старшего поколения и инвалидов, установка игровых элементов для детей(качели, горка, турник) высадка деревьев, цветов, обустройство клумб,установка беседок для игры в настольные игры, сооружение кормушек для птиц. Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки | ФБ -3 871 143.4 ОБ -150 000 МБ- 135000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -45000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -45000 | ФБ -1871143.4 ОБ -50000 МБ -45000 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №10 п.Газовиков с.Александров -Гай | Обустройсво места отдыха для людей старшего поколения и инвалидов, установка игровых элементов для детей(качели, горка, турник) высадка деревьев, цветов, обустройство клумб,установка беседок для игры в настольные игры, сооружение кормушек для птиц. Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки | ФБ -3 871 143.4 ОБ -150 000 МБ- 135000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -45000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -45000 | ФБ -1871143.4 ОБ -50000 МБ -45000 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 п.Газовиков с.Александров -Гай | Обустройство места отдыха для людей старшего поколения и инвалидов, установка игровых элементов для детей(качели, горка, турник) высадка деревьев, цветов, обустройство клумб,установка беседок для игры в настольные игры, сооружение кормушек для птиц. Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки | ФБ -3871143.4 ОБ -200000 МБ -135000 | ФБ -1000000 ОБ -100000 МБ -45000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -45000 | ФБ -1871143.4 ОБ -50000 МБ -45000 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №55 по ул.Красного бойца с.Александров -Гай | Обустройсво места отдыха для людей старшего поколения и инвалидов, установка игровых элементов для детей(качели, горка, турник) высадка деревьев, цветов, обустройство клумб,установка беседок для игры в настольные игры, сооружение кормушек для птиц. Перенос транформаторной подстанции.Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки | ФБ -7742286.7 ОБ -306488.2 МБ -135000 | ФБ -1500000 ОБ -200000 МБ -45000 | ФБ -3000000 ОБ -50000 МБ -45000 | ФБ -3242286.7 ОБ -56488.2 МБ -45000 |

Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды»

| Объект | Необходимые работыпо подпрограмме «Развитие современной городской среды» | Стоимость 2018-2020 ФБ -12903811.2 ОБ -537658.8 МБ -360000 Средства спонсоров, внебюджетные источники -550000 | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 | - 2019 | - 2020 |
| - 1. Реконструкция парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории Александрово-Гайского муниципального района |  |  |  |  |  |
| - 1.1.Реконструкция районного парка культуры и отдыха (Центр досуга с.Александров-Гай) | Сооружение крыши над концертной площадкой и самолетной площадкой, обустройство контактного зоопарка, создание участка «Тюльпанная степь» и участка «Растительный мир цветущей степи» Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки.Cтроительство новых пешеходных дорожек с асфальтовм покрытием | ФБ -7000000 ОБ -250000 МБ -240000 Средства спонсоров, внебюджнтные источники-300000 | ФБ -5000000 ОБ -100000 МБ -80000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 100 000 | ФБ -1000000 ОБ -100000 МБ -80000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 100000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -80000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 100000 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |
| - 2.Капитальный ремонт и ремонт парков, скверов, зон отдыха, расположенных на территории Александрово-Гайского муниципального района |  |  |  |  |  |
| - 2.1.Обустройство территории социального центра с.Камышки | - Освещение, установка парковых диванов, создание газонов и новых цветочных клумб, оформление цветочных композиций и фигурная обрезка кустарников | ФБ -903811.2 ОБ -80000 МБ -3000 | ФБ -300000 ОБ -30000 МБ -1000 | ФБ -300000 ОБ -30000 МБ -1000 , | ФБ -303811.2 ОБ -20000 МБ -1000 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |
| 3.Создание новых зон отдыха на территории учреждений и предприятий Александрово – Гайского района с учетом формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов |  |  |  |  |  |
| - 3.1 Создание цветочной аллеи вблизи Аллеи Славы | Замена грунта на плодородный слой.Установка декоративных бордюров, Оформление клумб, закупка посадочного материала (розы), высадка в грунт,организация полива,Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки | ФБ -3000000 ОБ -150000 МБ -30000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 100 000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -10000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 50 000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -10000 | ФБ -1000000 ОБ -50000 МБ -10000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 50 000 |
| - 3.2.Создание зоны отдыха для населения в с.Новоалександровка вблизи ФОК «Заволжский» | Установка скамеек, парковых диванов, закладка цветочных клумб, обустройство бювета. | ФБ -700000 ОБ -10000 МБ -3000 | ФБ -500000 ОБ -3000 МБ -1000 | ФБ -100000 ОБ -3000 МБ -1000 | ФБ -100000 ОБ -4000 МБ -1000 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |
| - 4.Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| - 4.1.Благоустройство территорияи ЦРБ им. В.П.Дурнова | - Освещение, создание зон отдыха,установка парковых диванов, создание газонов и новых цветочных клумб, оформление цветочных композиций и фигурная обрезка кустарников. Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки | ФБ -1000000 ОБ -40000 МБ -81000 | ФБ -500000 ОБ -20000 МБ -27000 | ФБ -250000 ОБ -10000 МБ -27000 | ФБ -250000 ОБ -10000 МБ -27000 |
| - 4.2.Создание сквера вблизи кафе «Караван» | Обрезка старых древесных насаждений, высадка новых саженцев деревьев(вяз канадкий, ясень, дуб, каштан).Установка скамеек, парковых диванов, закладка цветочных клумб, обустройство фонтанчика. Создание площадки для проведения фотосессий для новобрачных и юбиляров.Установка урн для мусора, оборудование автомобильной парковки | ФБ -300000 ОБ -7658.8 МБ –3000 Средства спонсоров внебюджетные источники -150000 | ФБ -100000 ОБ -5000 МБ -1000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 50 000 | ФБ -100000 ОБ -2500 МБ -1000 | ФБ -100000 ОБ -158.8 МБ -1000 Средства спонсоров, внебюджетные источники 100 000 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Анализ сферы благоустройства сельских  поселений  Александрово - Гайского района Саратовской области показал, что в последние годы в Александровщ- Гайском районе  проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных  территорий общего пользования.

Общественная территория-территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе  площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования  бесплатного в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п).

Однако в вопросах благоустройства сельских  поселений  Александрово- Гайского района имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения , низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в с.Александров Гай имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. К ним относятся; территория районного  Парка  культуры и отдыха, территория районной больницы им. В.П.Дурнова, сквер с. Камышки, сквер вблизи кафе «Караван» и др.

Программа предусматривает:

Благоустройство –комплекс мероприятий , направленных на обеспечение  безопасных , удобных условий проживания граждан , поддержания и улучшения санитарного и эстетического общественных территорий (включая создания , приобретение, установку, устройство, реконструкцию ,модернизацию , ремонт общественных территорий или отдельных объектов и элементов, на них расположенных.)

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

- благоустройство дворовых территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн. ( трудовое участие жителей не менее 5 %)

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, устройство пандусов, устройство контейнерных площадок, иные виды работ. ( финансовое участие жителей не менее  1 %)

II. Цели и задачи программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования с. Александров Гай , а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования с. Александров Гай;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям;

- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2020г |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Контрольное событие № 1 Благоустройство дворовых территорий МКД №55 по улице Красного бойца с.Александров -Гай . | Утверждено | Администрация Александрово -Гайского МР |  | III квартал |  |
| Контрольное событие № 2 Благоустройство общественной территории районного Парка культуры и отдыха (Центр досуга) | Утверждено | Администрация Александрово -Гайского МР | IV квартал |  | III квартал |

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации Программы  предусматривается организация и проведение основных мероприятий повышение уровня благоустройства территорий с. Александров Гай, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов-  МКД №55 по улице Красного бойца с.Александров -Гай

- благоустройство территорий общего пользования   с. Александров Гай и сел Александрово –Гайского МО  -благоустройство общественной территории  районного Парка культуры и отдыха (Центр досуга)

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач програм

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2018год

| Основные мероприятия Программы | Финансирование по годам реализации Программы, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | 2018-2020 |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | ФБ+ОБ+МБ |
| Благоустройство территорий соответствующего функционального значения |  | ФБ+ОБ+МБ |
| Итого: |  | ФБ+ОБ+МБ |

- Справочная информация средней стоимости единиц благоустройства:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дорожного полотна из ЩМА-10 |  |  |
| 2 | Устройство дорожного полотна из B-II |  |  |
| 3 | Устройство тротуара из брусчатки |  |  |
| 4 | Устройство экопарковки |  |  |
| 5 | Обеспечение энергосберегающего освещения |  |  |
| 6 | Установка скамейки с урной |  |  |

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации Программы;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств , для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ.

VI. Перечень мероприятий Программы «Формирование комфортной среды с.Александров Гай» на 2018-2022г

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятий | Сроки реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (руб) | в том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020г |
| Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Благоустройство дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий МКД | Улучшение проезда дворовой территории, освещения, лавочек и урн, благоустройство | 2018-2020г |  | ФБ+ОБ+МБ |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Благоустройство общественной территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественный территориий | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения | 2018-2020г |  | ФБ+ОБ+МБ |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  |  |  |